外置摄像头游戏目标检测系统

开发需求与技术方案

面向 2D 横版游戏的固定 ROI 怪物/目标存在检测

| 文档版本 | v0.1 |
| --- | --- |
| 核心目标 | 仅判断玩家前方固定区域是否存在目标 |
| 推荐 MVP | OpenCV + 屏幕矫正 + ROI + 模板匹配 + 时间去抖 |
| 暂不采用 | YOLO、多类别识别、复杂跟踪、全屏检测 |

# 1. 文档目的

本文档用于指导一个轻量级视觉检测程序的开发。系统通过外置摄像头拍摄显示器上的 2D 横版游戏画面，在玩家前方一个有限、可配置的搜索区域（ROI）内判断是否存在怪物或需要响应的游戏目标。

核心原则：只实现当前业务真正需要的“有 / 无”判断。除非后续测试证明必要，否则不引入 YOLO、多类别识别、目标跟踪或大规模深度学习模型。

# 2. 已确认的业务前提

游戏类型为 2D 横版游戏。

每张地图只存在一种需要关注的怪物，因此无需判断怪物类别。

系统只需判断玩家前方一定距离内是否存在怪物/目标，不要求识别其名称。

搜索范围有限，不需要对整个 1920×1080 游戏画面持续检测。

输入来自外置摄像头拍摄显示器，而非直接截取游戏 framebuffer。

摄像头和显示器预期可以保持相对固定，因此屏幕四角校准结果可复用。

第一阶段只输出检测结果，不把自动按键、游戏控制等动作纳入 MVP。

# 3. 功能范围

## 3.1 MVP 必须实现

读取 USB / 外置摄像头实时视频流。

完成一次性屏幕区域标定：记录显示器中游戏画面的四个角。

通过透视变换将摄像头画面矫正为稳定的“虚拟游戏截图”。

根据玩家位置和朝向生成前方 ROI；若玩家在屏幕中的位置基本固定，允许使用固定 ROI。

仅在 ROI 内执行目标存在检测。

输出二值状态：detected = True / False，并附带置信度或匹配分数。

增加时间去抖/连续帧确认，降低摄像头噪声和单帧误报。

支持配置不同地图对应的检测模板和阈值。

记录基础运行日志：时间戳、地图、检测状态、分数、处理耗时。

## 3.2 MVP 明确不做

不要求区分怪物种类。

不要求输出精确实例分割。

不要求全屏目标检测。

不要求 60 FPS 深度学习推理。

不要求 YOLO。

不要求复杂多目标跟踪。

不要求自动识别所有地图；可先由配置或外部状态指定当前地图。

# 4. 推荐系统架构

| USB Camera | 屏幕矫正 | Game Frame | 前方 ROI | 目标检测 | 时间去抖 | True / False |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

数据流：摄像头帧 → 透视矫正 → 生成稳定游戏画面 → 截取玩家前方 ROI → 检测 → 连续帧判定 → 输出状态

# 5. 检测算法选择

当前推荐优先级如下。MVP 从模板匹配开始；只有在真实摄像头环境下证明模板法无法达到稳定性要求时，才升级到轻量 CNN 二分类或 YOLO。

| 方案 | 训练 | 计算量 | 优势 | 主要风险 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模板匹配 | 否 | 很低 | 简单、可解释、适合 2D sprite | 动画/尺度/摄像头畸变 | 首选 MVP |
| 颜色/阈值 | 否 | 极低 | 速度最快 | 背景颜色相近时误报 | 辅助条件 |
| 帧差/运动 | 否 | 极低 | 可做快速触发 | 横版滚屏会导致大面积变化 | 只作辅助 |
| 轻量 CNN 二分类 | 是 | 低 | 鲁棒性高于模板 | 需正/负样本训练 | 第二阶段 |
| YOLO | 是 | 中 | 可定位、多目标、鲁棒 | 当前需求过度设计 | 最后升级 |

# 6. 模块设计

## 6.1 摄像头采集模块

输入：USB 摄像头。

建议初始分辨率：1920×1080；检测阶段只处理裁剪后的区域。

建议锁定曝光、增益、白平衡和对焦，减少自动曝光导致的画面分布漂移。

优先保证画面稳定，不把高 FPS 作为第一目标；30 FPS 输入即可。

cap = cv2.VideoCapture(camera_id)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1920)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080)

## 6.2 屏幕标定与透视矫正

第一次运行由用户点击游戏显示区域的四个角，保存单应性矩阵 H。只要摄像头与显示器位置不变化，后续直接复用。

H = cv2.getPerspectiveTransform(src_points, dst_points)
game_frame = cv2.warpPerspective(frame, H, (target_width, target_height))

## 6.3 玩家位置与搜索 ROI

优先方案 A：若玩家通常保持在屏幕固定位置，ROI 直接使用固定矩形，最简单可靠。

方案 B：若玩家横向位置变化明显，再增加玩家模板匹配，仅用于估计 player_x / player_y。

ROI 只覆盖玩家前方的一段距离，并尽量排除顶部 UI、底部技能栏及与怪物无关的区域。

玩家朝向可由外部状态、键盘状态或简单视觉规则提供；MVP 可先固定为一个方向。

# 示例：玩家朝右
roi = game_frame[
    player_y - roi_up : player_y + roi_down,
    player_x + near_offset : player_x + far_offset
]

## 6.4 目标存在检测：模板匹配

每张地图只需维护该地图怪物的一组代表性模板。不同动画帧可以共用同一个“目标存在”标签，不需要分类。推荐每个地图先准备 5–10 张代表性模板，例如 idle、walk、attack 的若干关键帧。

best_score = 0.0
for template in map_templates:
    score_map = cv2.matchTemplate(roi, template, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
    score = float(score_map.max())
    best_score = max(best_score, score)

detected_raw = best_score >= match_threshold

## 6.5 时间去抖与稳定判定

禁止直接把单帧结果作为最终输出。摄像头拍屏会存在反光、模糊、滚动快门和瞬时曝光变化，应使用短时间窗口进行确认。

# 示例：最近 5 帧中至少 3 帧命中才认为检测成功
history.append(detected_raw)
history = history[-5:]
detected = sum(history) >= 3

建议：将“进入检测状态”和“退出检测状态”使用不同阈值（hysteresis）。例如连续 3/5 帧命中后进入 detected，连续 4/5 帧未命中后退出，可显著减少状态抖动。

## 6.6 输出接口

{
  "timestamp": 1787389200.125,
  "map_id": "map_03",
  "detected": true,
  "score": 0.91,
  "roi": [760, 390, 1120, 650],
  "latency_ms": 7.4
}

MVP 对外只需保证 detected 字段可靠。score、ROI 和 latency 主要用于调试与后续阈值优化。

# 7. 配置与数据组织

## 7.1 推荐目录结构

game_vision/
├── app.py
├── camera.py
├── calibration.py
├── roi.py
├── detector.py
├── debounce.py
├── config.yaml
├── calibration/
│   └── homography.json
├── templates/
│   ├── map_01/
│   │   ├── monster_idle.png
│   │   ├── monster_walk_1.png
│   │   └── monster_attack.png
│   └── map_02/
└── logs/

## 7.2 配置文件建议

camera:
  id: 0
  width: 1920
  height: 1080

screen:
  output_width: 1920
  output_height: 1080

roi:
  near_offset: 50
  far_offset: 400
  up: 120
  down: 80

detection:
  method: template_matching
  threshold: 0.80
  window_size: 5
  min_positive_frames: 3

map:
  current: map_01

# 8. 主循环逻辑

初始化摄像头
加载屏幕标定矩阵 H
加载当前地图模板
初始化检测历史窗口
while True:
    读取 camera frame
    透视矫正 -> game_frame
    获取/估计玩家位置
    计算玩家前方 ROI
    在 ROI 内执行模板匹配
    得到 best_score
    raw = best_score >= threshold
    对 raw 做连续帧去抖
    输出 detected / score / latency

# 9. 非功能要求

| 指标 | MVP 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 检测延迟 | 单帧处理 < 50 ms | 不包含人为设置的多帧确认时间 |
| 处理帧率 | ≥ 10 FPS | 不要求与摄像头 30/60 FPS 同步 |
| 稳定性 | 连续运行 1 小时无崩溃 | 无明显内存持续增长 |
| 误报率 | 目标场景中尽量 < 1% | 以项目测试集为准 |
| 漏检率 | 目标出现期间尽量 < 5% | 连续帧窗口允许短暂单帧漏检 |
| 硬件 | 普通 CPU 可运行 | MVP 不依赖 NVIDIA GPU |
| 可配置性 | 阈值/ROI/地图模板可外部配置 | 避免修改源码 |

# 10. 测试与验收标准

## 10.1 必测场景

ROI 内无怪物，背景静止：不得持续误报。

ROI 内无怪物，地图横向滚动：不得因为背景整体移动而持续误报。

怪物从 ROI 外进入 ROI：系统应在设定的连续帧确认窗口内变为 detected=True。

怪物停留不动：系统必须持续保持 True，不能依赖运动检测。

怪物离开 ROI：系统应在退出去抖窗口后恢复 False。

怪物处于 idle / walk / attack 等不同动画姿态：代表性模板应覆盖主要状态。

亮度轻微变化、摄像头轻微噪声、显示器刷新造成的细纹：系统不应明显抖动。

摄像头位置发生明显变化：系统应提示重新标定，而不是继续使用失效的 H。

## 10.2 验收数据

至少录制 3–5 段真实摄像头视频用于离线回放测试。

每段包含“无怪”“怪物进入”“怪物停留”“怪物离开”四类过程。

对每帧或每个时间段标记 ground truth，并计算 precision、recall、false positive duration 和 detection latency。

阈值不能只在单个场景上调优，应至少跨不同地图或不同亮度条件验证。

# 11. 迭代路线与升级条件

| 阶段 | 方案 | 进入条件 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 模板匹配 + ROI + 去抖 | 立即实施 | 证明摄像头拍屏场景可稳定判断有/无 |
| V1.1 | 增加多尺度模板/颜色辅助 | 尺寸或亮度变化导致漏检 | 提高鲁棒性 |
| V2 | 轻量 CNN 二分类 | 模板数量过多或背景干扰明显 | 只判 monster / no-monster |
| V3 | YOLO / RT-DETR | 需要精确位置、多怪物或复杂遮挡 | 提供检测框与更强泛化 |

# 12. 主要风险与处理策略

| 风险 | 处理策略 |
| --- | --- |
| 摄像头拍屏摩尔纹/闪烁 | 锁曝光；测试 1/60、1/120 等快门；避免自动曝光；必要时轻微降采样/模糊。 |
| 背景滚动导致帧差失效 | 不使用运动检测作为最终判据，只把它作为可选触发。 |
| 怪物动画变化大 | 每地图维护多个代表性模板；必要时升级二分类 CNN。 |
| 摄像头发生位移 | 保存标定点并提供快速重新标定流程；运行时可增加边框一致性检查。 |
| 怪物与背景纹理相似 | 提高模板质量、缩小 ROI、组合颜色/轮廓条件，仍不稳定则升级 CNN。 |
| 玩家位置不固定 | 先用玩家模板匹配估计位置；如果游戏角色长期居中则不要增加该复杂度。 |

# 13. MVP 开发任务拆分

完成 CameraReader：稳定读取摄像头帧并显示 FPS。

完成 Calibration UI：点击四角并保存/加载 Homography。

完成 ScreenRectifier：输出稳定的 game_frame。

完成 ROIProvider：支持固定 ROI 和相对玩家 ROI 两种模式。

收集首张地图 5–10 个怪物模板。

完成 TemplateDetector：输出 best_score 和 raw_detected。

完成 Debouncer：基于 N 帧窗口输出稳定 detected。

完成配置文件和模板目录约定。

完成日志及离线视频回放测试。

根据测试数据确定最终 threshold、ROI 尺寸和去抖参数。

# 14. 当前技术决策摘要

| 问题 | 当前决定 |
| --- | --- |
| 是否使用 YOLO？ | 否，MVP 不使用。 |
| 是否识别怪物类别？ | 否。每张地图只有一种怪，只需要存在检测。 |
| 是否全屏检测？ | 否。只检测玩家前方有限 ROI。 |
| 首选算法？ | OpenCV 模板匹配。 |
| 是否使用帧差？ | 可作为辅助，但不能作为最终判据。 |
| 是否需要 GPU？ | 不需要，目标是在普通 CPU 上运行。 |
| 何时升级深度学习？ | 只有模板匹配在真实摄像头数据上达不到验收指标时。 |

— End of Specification —